Qu’est-ce qu’une méthode agile ?

Une méthode agile est un style de développement basé sur le « Manifeste Agile » comprenant des valeurs et principes communs favorisant le travail en équipe, l’auto-organisation, la responsabilisation mais aussi et avant tout consiste en un cycle de développement dit « itérative et incrémentable » qui s’appuit sur une collaboration avec le client.

Pourquoi l’eXtreme Programming ?

L’eXtreme Programming est idéal pour les petites équipes étant donné ses 12 pratiques faciles à respecter mais aussi et surtout plus particulièrement le pair programming ou encore l’appropriation du collective du code, ce qui devient moins évident lorsque l’équipe devient trop grande.

Les avantages de la méthode SCRUM

La méthode SCRUM est plus avantageuse pour les grosses équipes elles-même divisées en de petites équipes et dont la création et le déploiement de produits est régulier, cette structure permet à ses même équipes d’atteindre plus efficacement leurs objectifs déterminés au préalable à chaque début de « Sprint » et quotidiennement mis au point à chaque réunion dîtes les « Daily SCRUM ».

Fonctionnement d’un sprint

Un sprint, ou une itération, est le développement d’une version d’un logiciel sous une période allant de 1 à 4 semaine(s). L’équipe commence par établir les stories et s’assure que tout le monde les a bien comprises puis, chaque jour, une réunion dîtes « Daily SCRUM » est organisée, elle ne dure pas plus quelques minutes et permet à chacun de dire ce qu’il a fait la veille, ce qu’il compte faire le jour même et éventuellement s’il a rencontré des problèmes. Lors de la fin d’un sprint les stories terminées sont transmises au client pour qu’il puisse faire remonter son feed-back et ainsi permettre le début d’un nouveau sprint jusqu’à ce que le produit fournisse le résultat complet attendu.

Test Driven Development

Le principe du TDD est une technique de développement de logiciel consistant en l’élaboration fréquente de tests afin d’en réduire au maximum les anomalies. Cela permet aux développeurs d’être plus rigoureux et de corriger les erreurs quasiment en temps réel puisque les tests sont conçus avant même que le code ne soit écrit.